Ruta de implementación del ERP

Documento de requerimientos y plan técnico — MVP

Módulos incluidos: Core · Inventario · Ventas · Compras · Finanzas básico

# Índice

# 1. Introducción

Este documento define la ruta de implementación del sistema ERP, priorizando un producto mínimo viable (MVP) compuesto por los módulos Core, Inventario, Ventas, Compras y un módulo de Finanzas básico. Incluye los requerimientos funcionales por módulo, el modelo de datos, la especificación de la API REST, la arquitectura técnica y un plan de trabajo dividido en sprints de dos semanas.

El objetivo es contar con una guía única que sirva tanto de referencia funcional como de hoja de ruta técnica durante el desarrollo.

# 2. Alcance del MVP

El MVP cubre el ciclo comercial básico de una empresa: gestión de usuarios y catálogos, control de inventario, proceso de venta con facturación, y proceso de compra a proveedores. Quedan fuera de este alcance (para fases posteriores) los módulos de RRHH, CRM, Proyectos, Producción, E-commerce, Gestión documental, Calidad, Transporte, Gestión de servicios de campo y Cadena de suministro avanzada.

# 3. Ruta de implementación (roadmap por sprints)

Plan estimado para un desarrollador trabajando de forma part-time (compatible con estudios). Cada sprint dura dos semanas; los tiempos pueden comprimirse con más horas dedicadas o un segundo desarrollador.

| Sprint | Semanas | Módulo / entregable | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1-2 | Setup técnico | Repositorio, entorno (Docker/DB), CI básico, definición final de ERD y estándares de código |
| Sprint 1 | 3-4 | Core | Autenticación (JWT), usuarios, roles y permisos, catálogo de clientes |
| Sprint 2 | 5-6 | Inventario | Productos, almacenes, existencias, movimientos de inventario, alertas de stock |
| Sprint 3 | 7-8 | Ventas | Cotizaciones, órdenes de venta, detalle de venta, validación de stock |
| Sprint 4 | 9-10 | Facturación / Finanzas básico | Generación de factura, cuentas por cobrar, integración Ventas → Finanzas |
| Sprint 5 | 11-12 | Compras | Proveedores, órdenes de compra, recepción de mercancía, actualización de inventario |
| Sprint 6 | 13-14 | Frontend web | Dashboard, formularios CRUD para los módulos anteriores, panel de reportes básico |
| Sprint 7 | 15-16 | QA y despliegue | Pruebas de integración, corrección de errores, documentación final, despliegue a producción |

Nota: el Sprint 0 es crítico — cualquier decisión de arquitectura o modelo de datos que cambie después de este punto tiene un costo alto en los sprints siguientes.

# 4. Requerimientos funcionales por módulo

## 4.1 Core (prerrequisito de todos los módulos)

- Login con roles y permisos por módulo (RF-N01)

- Gestión multiempresa / multi-sucursal (RF-N02)

- Catálogo único de clientes, proveedores y productos (RF-N03)

- Bitácora de auditoría — quién hizo qué y cuándo (RF-N04)

- Motor de notificaciones: email, push, in-app (RF-N05)

- Panel de configuración general: monedas, impuestos, numeración de documentos (RF-N06)

## 4.2 Inventario

- Control de existencias en tiempo real por producto y almacén

- Entradas y salidas: ajustes y transferencias

- Alertas de stock mínimo / máximo

- Valuación de inventario (PEPS o promedio ponderado)

- Trazabilidad por número de serie o lote

## 4.3 Ventas

- Cotizaciones y órdenes de venta

- Facturación integrada con Finanzas

- Validación de stock disponible antes de confirmar una venta

- Comisiones de vendedores

- Historial y seguimiento de clientes

## 4.4 Compras

- Solicitudes de compra y aprobaciones (workflow)

- Órdenes de compra a proveedores

- Recepción de mercancía vinculada a Inventario

- Evaluación de proveedores

## 4.5 Finanzas básico

- Facturación electrónica

- Cuentas por cobrar y por pagar

- Asientos contables automáticos desde Ventas y Compras

- Estados financieros básicos (balance general, estado de resultados)

# 5. Modelo de datos (ERD del MVP)

Relaciones principales entre entidades:

- ROL (1) — (N) USUARIO

- USUARIO (1) — (N) ORDEN_VENTA

- CLIENTE (1) — (N) ORDEN_VENTA

- ORDEN_VENTA (1) — (N) DETALLE_VENTA

- ORDEN_VENTA (1) — (0..1) FACTURA

- PRODUCTO (1) — (N) DETALLE_VENTA

- PRODUCTO (1) — (N) EXISTENCIA

- ALMACEN (1) — (N) EXISTENCIA

- PRODUCTO (1) — (N) MOVIMIENTO_INV

- ALMACEN (1) — (N) MOVIMIENTO_INV

- PROVEEDOR (1) — (N) ORDEN_COMPRA

| Tabla | Campos clave |
| --- | --- |
| ROL | id (PK), nombre |
| USUARIO | id (PK), rol_id (FK), nombre, email |
| CLIENTE | id (PK), nombre, email, telefono |
| PRODUCTO | id (PK), sku, nombre, precio |
| ALMACEN | id (PK), nombre, ubicacion |
| EXISTENCIA | id (PK), producto_id (FK), almacen_id (FK), cantidad |
| MOVIMIENTO_INV | id (PK), producto_id (FK), almacen_id (FK), tipo, cantidad, fecha |
| ORDEN_VENTA | id (PK), cliente_id (FK), usuario_id (FK), fecha, estado, total |
| DETALLE_VENTA | id (PK), orden_venta_id (FK), producto_id (FK), cantidad, precio_unitario |
| FACTURA | id (PK), orden_venta_id (FK), fecha, total, estado |
| PROVEEDOR | id (PK), nombre, email, telefono |
| ORDEN_COMPRA | id (PK), proveedor_id (FK), usuario_id (FK), fecha, estado, total |

# 6. Especificación de API REST

## 6.1 Autenticación / Core

- POST /auth/login — login, devuelve JWT

- POST /auth/refresh — renovar token

- GET /usuarios/me — perfil del usuario autenticado

- GET|POST /usuarios, GET|PUT|DELETE /usuarios/:id

- GET|POST /roles, GET|PUT|DELETE /roles/:id

- GET|POST /clientes, GET|PUT|DELETE /clientes/:id

## 6.2 Inventario

- GET|POST /productos, PUT|DELETE /productos/:id

- GET|POST /almacenes

- GET /existencias?producto_id=&almacen_id= — stock disponible

- POST /movimientos-inventario — registra entrada/salida y ajusta existencias automáticamente

- GET /productos/:id/stock-bajo — alerta de stock mínimo

## 6.3 Ventas

- POST /ordenes-venta — crea orden con sus detalles (transacción atómica)

- GET /ordenes-venta/:id

- PUT /ordenes-venta/:id/estado — cambia estado (pendiente → confirmada → facturada)

- POST /ordenes-venta/:id/factura — genera factura (dispara evento hacia Finanzas)

- GET /clientes/:id/historial-ventas

## 6.4 Compras

- GET|POST /proveedores

- POST /ordenes-compra — crea orden de compra

- PUT /ordenes-compra/:id/estado — pendiente → aprobada → recibida

- POST /ordenes-compra/:id/recepcion — registra recepción y actualiza inventario

Regla de negocio clave: al crear una orden de venta, el backend debe validar que existencia.cantidad sea mayor o igual a la cantidad solicitada antes de confirmar, y descontar el stock dentro de la misma transacción de base de datos para evitar sobreventa.

# 7. Arquitectura técnica

Enfoque recomendado: monolito modular sobre una base de datos PostgreSQL compartida. Los clientes (app web y app móvil Android) consumen una API REST/Gateway única, que enruta las solicitudes a los módulos internos (Core, Inventario, Ventas, Compras), cada uno organizado como un paquete independiente dentro del mismo backend (capas controller → service → repository).

Esta separación por capas permite, si el proyecto crece, extraer un módulo a microservicio propio sin rediseñar el modelo de datos.

## 7.1 Stack tecnológico sugerido

| Capa | Herramienta recomendada |
| --- | --- |
| Backend | Kotlin + Spring Boot (o Node.js + NestJS) |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Frontend web | React |
| App móvil | Kotlin / Android nativo |
| Autenticación | OAuth2 / JWT |
| Control de versiones | Git + GitHub |
| Contenedores | Docker + Docker Compose (entorno local) |
| CI/CD | GitHub Actions |

# 8. Checklist de entorno de desarrollo (Sprint 0)

- Crear repositorio Git con estructura de monorepo o multi-repo (backend / frontend / móvil)

- Definir convenciones de nombres de ramas y commits

- Levantar PostgreSQL con Docker Compose

- Configurar proyecto backend (Spring Boot o NestJS) con conexión a base de datos

- Crear las migraciones iniciales según el modelo de datos del punto 5

- Configurar autenticación JWT básica

- Configurar pipeline de CI (build + tests) en GitHub Actions

- Documentar la API con Swagger/OpenAPI desde el primer endpoint

# 9. Próximos pasos

Con este documento como base, el siguiente paso es iniciar el Sprint 0: configurar el entorno de desarrollo y crear el esqueleto del proyecto backend con el módulo Core (autenticación, usuarios, roles), ya que todos los demás módulos dependen de él.